INFORME DE MIGRACIÓN

# Sitios de GCInterna

Inventario, riesgos detectados y propuesta de mitigación

Preparado a partir del inventario de sitios y de los informes ScanReport disponibles.

| Inventario | Reportes de escaneo | Hallazgos en hojas Risk | Elementos pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 sitios | 22 informes | 1970 registros (1.226 alta / 744 media) | 6 sitios sin reporte propio; 5 sin URL en el inventario |

Objetivo

Ofrecer una visión operativa de los sitios registrados, los problemas que pueden afectar su traslado y las acciones previas necesarias para reducir pérdidas de contenido, funcionalidad, permisos o trazabilidad.

# 1. Resumen ejecutivo

El inventario registra 27 sitios y rutas de migración desde SharePoint 2013 hacia SharePoint Online (SPO), SharePoint 2016 y/o SharePoint Subscription Edition (SE). Hay 22 libros de escaneo disponibles: 21 se asocian por nombre a sitios del inventario y uno corresponde a una raíz "PREGCInternaCorpo02" cuya relación exacta debe confirmarse. Seis sitios no tienen informe propio; cinco de esos seis tampoco tienen URL registrada.

Los 22 informes contienen 1.970 registros en sus hojas InventoryReport_Risk: 1.226 marcados "Alta" y 744 "Media" por la herramienta. Las señales más repetidas son plantillas de listas no admitidas (1.220), errores de análisis de flujos de trabajo (241), archivos extraídos/check-out (213), audiencias de destino habilitadas (176) y páginas con posible bloqueo por scripts personalizados (83). La etiqueta del escáner es una alerta de compatibilidad, no una confirmación automática de pérdida ni un bloqueo real.

## Prioridad de preparación

| Sitio / ámbito | Hallazgos | Inventario escaneado | Prioridad recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Policía Foral | 547 (A 336 / M 211) | 66 webs / 885 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |
| Nastat | 452 (A 363 / M 89) | 86 webs / 1245 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |
| Servicio de Territorio y Paisaje | 192 (A 28 / M 164) | 6 webs / 55 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |
| DG de Medio Ambiente | 152 (A 122 / M 30) | 24 webs / 271 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |
| Inicio - Hasiera | 110 (A 54 / M 56) | 10 webs / 262 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |
| Intervención y Contabilidad | 100 (A 53 / M 47) | 9 webs / 169 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |
| Servicio de Planificación, Calidad e Inspección | 93 (A 38 / M 55) | 7 webs / 100 listas | Piloto y validación detallada antes de migración masiva |

## Alcance y cautelas

Los conteos de hallazgos por sitio se calculan desde las filas de InventoryReport_Risk. No se suman las columnas jerárquicas de InventoryReport_Web, que pueden repetir los riesgos de subsitios y sobrecontar.

"Alta" y "Media" son las categorías de los informes fuente. Deben confirmarse contra el destino real, el tipo de objeto y su uso. En especial, las galerías y listas técnicas de SharePoint suelen generar alertas de plantilla no admitida aunque no deban migrarse como contenido de negocio.

La columna "Migración Final" está vacía para todos los registros del inventario. El destino final, el propietario de negocio y la fecha/resultado de migración siguen pendientes de confirmación.

Las recomendaciones para Power Automate aplican si el destino de esos flujos es SharePoint Online; para SE debe elegirse y validar el motor compatible con la arquitectura acordada.

# 2. Inventario de sitios

La columna de estado diferencia los sitios con un informe asociable de los pendientes de escaneo. Una URL vacía impide confirmar ubicación, alcance y herramienta de extracción.

| Colección | Sitio | Ruta indicada | URL del inventario | Estado de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporativa00 | Servicio de Nóminas y Estudios Económicos | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa00/ServicioNominasyEstudiosEconomicos | Informe disponible |
| Corporativa00 | Servicio de Planificación, Calidad e Inspección | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa00/spci | Informe disponible |
| Corporativa00 | Servicio de Recursos Económicos | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa00/ServicioRecursosEconomicos | Informe disponible |
| Corporativa02 | Calendario de Eventos | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02/CoordinacionTurismo | Informe disponible |
| Corporativa02 | Comisión Mecenazgo Cultural | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02/Mecna | Informe disponible |
| Corporativa02 | DG Turismo, Comercio y Consumo | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/corporativa02/dgtcc | Informe disponible |
| Corporativa02 | Dirección General de Economía Social y Trabajo | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/corporativa02/docelecsindicalestrabajo | Informe disponible |
| Corporativa02 | Inicio - Hasiera | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/corporativa02/bibliotecas | Informe disponible |
| Corporativa02 | Secretaría General Técnica / Idazkaritza Tekniko Nagusia | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02/SGT | Informe disponible |
| Corporativa03 | Coordinación PRTR | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/PRTR | Informe disponible |
| Corporativa03 | Intervención y Contabilidad | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/IntervencionGeneral | Informe disponible |
| Corporativa03 | Nastat | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/nastat | Informe disponible |
| Corporativa03 | Planificación Estratégica del Gobierno de Navarra | SP2013->SPO | URL no informada | Pendiente: URL e informe |
| Corporativa03 | Presupuestos | SP2013->SPO | URL no informada | Pendiente: URL e informe |
| Corporativa03 | Presupuestos - HTN | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/presupuestos | Informe disponible |
| Corporativa03 | Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra | SP2013->SP2016->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/TribunalContratos | Informe disponible |
| Corporativa04 | Centro de recuperación de fauna salvaje | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa04/Ilundain/Paginas | Informe disponible |
| Corporativa04 | DG de Medio Ambiente | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa04/DGMedioAmbiente | Informe disponible |
| Corporativa04 | Servicio de Territorio y Paisaje | SP2013->SPO | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa04/espacioSOTU | Informe disponible |
| Interior | Departamento Interior | SP2013->SP2016->SE | URL no informada | Pendiente: URL e informe |
| Interior | Bomberos | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/Bomberos | Pendiente de informe |
| Interior | Cuadro Mando DGI | SP2013->SP2016->SE | URL no informada | Pendiente: URL e informe |
| Interior | ESEN | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/ESEN | Informe disponible |
| Interior | GCInterna - interior - Grupos de trabajo | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/Grupos%20Trabajo | Informe disponible |
| Interior | Policía Foral | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/PoliciaForal | Informe disponible |
| Interior | Políticas Seguridad | SP2013->SP2016->SE | URL no informada | Pendiente: URL e informe |
| Interior | Tráfico y Seguridad Vial | SP2013->SP2016->SE | https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/STRAF/TySV | Informe disponible |

Pendientes sin reporte propio: Planificación Estratégica del Gobierno de Navarra, Presupuestos, Bomberos, Departamento Interior, Cuadro Mando DGI y Políticas Seguridad. Bomberos tiene URL en el inventario; los otros cinco no. El informe ScanReport_98cdbb40.xlsx registra una raíz independiente en pregcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02; validar si forma parte del alcance productivo, es preproducción o duplica otro inventario.

# 3. Riesgos observados y cómo resolverlos

La tabla recoge el total de registros detectados en todos los informes. Las acciones propuestas son tareas previas o de diseño; no autorizan eliminar contenido ni cambiar permisos sin aprobación del propietario.

| Señal y frecuencia | Prioridad del escáner | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Plantilla de lista no admitida | 1220 (Alta 1220; Media 0) | Revisar el objeto concreto. Separar catálogos/artefactos del sistema (normalmente no se migran) de listas de negocio; para estas últimas, recrear con plantilla compatible y migrar datos, vistas, columnas y permisos. No interpretar automáticamente cada señal como bloqueo. |
| Error al analizar flujos de trabajo | 241 (Alta 0; Media 241) | Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos. |
| Archivo extraído / bloqueado (checkout) | 213 (Alta 0; Media 213) | Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido. |
| Audiencia de destino habilitada | 176 (Alta 0; Media 176) | Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita. |
| Página con personalización/script potencialmente bloqueado | 83 (Alta 0; Media 83) | Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten. |
| Vista de lista por encima del umbral de 5.000 elementos | 20 (Alta 0; Media 20) | Crear índices en columnas de filtro, filtrar vistas y particionar archivos/listas si procede. Probar consultas típicas y mantener el umbral del destino. |
| Biblioteca muy grande para crear índice | 9 (Alta 0; Media 9) | Planificar carga por lotes/incremental y revisar estrategia de índices, vistas y capacidad. Validar recuentos, metadatos, permisos y versiones en una prueba piloto antes de la carga completa. |
| No se pudo leer la lista durante el análisis | 5 (Alta 5; Media 0) | Resolver permisos/conectividad/estado del objeto, comprobar acceso con la cuenta de escaneo y reejecutar. Mantenerlo como no evaluado hasta disponer de resultado; no considerarlo ausencia de riesgo. |
| Búsqueda dependiente de una lista del sitio padre | 1 (Alta 0; Media 1) | Migrar primero la lista referenciada del sitio padre; conservar nombres internos/columnas y reconstruir la búsqueda en destino. Probar integridad de las relaciones antes de habilitar usuarios. |
| Nombre de archivo o carpeta no válido | 1 (Alta 0; Media 1) | Renombrar de forma controlada para cumplir las restricciones del destino; guardar una tabla de correspondencia y actualizar vínculos, referencias y procesos que usen la ruta. |
| Vista supera el umbral de columnas de búsqueda/metadatos | 1 (Alta 1; Media 0) | Reducir columnas de búsqueda/metadatos mostradas, indexar y filtrar vistas, o rediseñar la vista. Validar que los usuarios aún puedan consultar los datos necesarios. |

# 4. Evaluación por sitio con informe

Las cifras de webs y listas son filas inventariadas en el libro correspondiente; los riesgos se cuentan desde InventoryReport_Risk. Para evitar sobrecargar cada ficha, las acciones remiten a la tabla de tratamientos de la sección anterior.

## Calendario de Eventos

GCInterna_Corporativa02  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02/CoordinacionTurismo

Escaneo: 2 webs, 22 listas/bibliotecas, 12 hallazgos (Alta 10; Media 2). Fuente: ScanReport_corporativa02-coordinacionTurismo-calendarioDeEventos.xlsx.

Plantilla no admitida: 10 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Audiencia de destino habilitada: 2. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Centro de recuperación de fauna salvaje

GCInterna_Corporativa04  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa04/Ilundain/Paginas

Escaneo: 1 webs, 25 listas/bibliotecas, 18 hallazgos (Alta 7; Media 11). Fuente: ScanReport_corporativa04-ilundain.xlsx.

Plantilla no admitida: 7 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 8. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 1. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## Comisión Mecenazgo Cultural

GCInterna_Corporativa02  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02/Mecna

Escaneo: 14 webs, 169 listas/bibliotecas, 65 hallazgos (Alta 58; Media 7). Fuente: ScanReport_corporativa02-mecna.xlsx.

Plantilla no admitida: 58 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 1. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 4. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 2. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## Coordinación PRTR

GCInterna_Corporativa03  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/PRTR

Escaneo: 1 webs, 15 listas/bibliotecas, 6 hallazgos (Alta 5; Media 1). Fuente: ScanReport_corporativa03-prtr.xlsx.

Plantilla no admitida: 5 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## DG Turismo, Comercio y Consumo

GCInterna_Corporativa02  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/corporativa02/dgtcc

Escaneo: 1 webs, 26 listas/bibliotecas, 10 hallazgos (Alta 7; Media 3). Fuente: ScanReport_corporativa02-DGTCC.xlsx.

Plantilla no admitida: 7 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 2. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## DG de Medio Ambiente

GCInterna_Corporativa04  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa04/DGMedioAmbiente

Escaneo: 24 webs, 271 listas/bibliotecas, 152 hallazgos (Alta 122; Media 30). Fuente: ScanReport_corporativa04-dgmedioambiente.xlsx.

Plantilla no admitida: 122 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 2. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 1. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 24. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Dirección General de Economía Social y Trabajo

GCInterna_Corporativa02  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/corporativa02/docelecsindicalestrabajo

Escaneo: 1 webs, 31 listas/bibliotecas, 10 hallazgos (Alta 7; Media 3). Fuente: ScanReport_corporativa02-docElecSindicalesTrabajo.xlsx.

Plantilla no admitida: 7 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 2. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## ESEN

GCInterna_Interior  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/ESEN

Escaneo: 1 webs, 8 listas/bibliotecas, 4 hallazgos (Alta 3; Media 1). Fuente: ScanReport_interior-esen.xlsx.

Plantilla no admitida: 3 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 1. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## GCInterna - interior - Grupos de trabajo

GCInterna_Interior  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/Grupos%20Trabajo

Escaneo: 6 webs, 73 listas/bibliotecas, 41 hallazgos (Alta 31; Media 10). Fuente: ScanReport_interior-grupos trabajo.xlsx.

Plantilla no admitida: 31 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 4. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 5. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 1. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## Inicio - Hasiera

GCInterna_Corporativa02  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/corporativa02/bibliotecas

Escaneo: 10 webs, 262 listas/bibliotecas, 110 hallazgos (Alta 54; Media 56). Fuente: ScanReport_corporativa02-Inicio-Hasiera.xlsx.

Plantilla no admitida: 52 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 42. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 1. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 10. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Intervención y Contabilidad

GCInterna_Corporativa03  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/IntervencionGeneral

Escaneo: 9 webs, 169 listas/bibliotecas, 100 hallazgos (Alta 53; Media 47). Fuente: ScanReport_Corporativa03-IntervencionGeneral.xlsx.

Plantilla no admitida: 52 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 32. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 8. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 4. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## Nastat

GCInterna_Corporativa03  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/nastat

Escaneo: 86 webs, 1245 listas/bibliotecas, 452 hallazgos (Alta 363; Media 89). Fuente: ScanReport_corporativa03-nastat.xlsx.

Plantilla no admitida: 360 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 24. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 13. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 10. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Policía Foral

GCInterna_Interior  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/PoliciaForal

Escaneo: 66 webs, 885 listas/bibliotecas, 547 hallazgos (Alta 336; Media 211). Fuente: ScanReport_interior-policiaforal.xlsx.

Plantilla no admitida: 336 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 85. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 2. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 89. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Presupuestos - HTN

GCInterna_Corporativa03  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/presupuestos

Escaneo: 3 webs, 32 listas/bibliotecas, 26 hallazgos (Alta 19; Media 7). Fuente: ScanReport_corporativa03-htnpresupuestos.xlsx.

Plantilla no admitida: 19 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 1. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 1. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## Secretaría General Técnica / Idazkaritza Tekniko Nagusia

GCInterna_Corporativa02  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02/SGT

Escaneo: 2 webs, 40 listas/bibliotecas, 13 hallazgos (Alta 11; Media 2). Fuente: ScanReport_corporativa02-sgt.xlsx.

Plantilla no admitida: 11 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Audiencia de destino habilitada: 2. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Servicio de Nóminas y Estudios Económicos

GCInterna_Corporativa00  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa00/ServicioNominasyEstudiosEconomicos

Escaneo: 4 webs, 98 listas/bibliotecas, 52 hallazgos (Alta 20; Media 32). Fuente: ScanReport-corporativa00-servicionominasyestudioseconomicos.xlsx.

Plantilla no admitida: 20 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 24. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 4. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Página con personalización/script potencialmente bloqueado: 1. Inventariar scripts, web parts y dependencias en páginas. Sustituir personalizaciones clásicas por componentes compatibles/modernos; habilitar scripts solo si política y arquitectura del tenant lo permiten.

## Servicio de Planificación, Calidad e Inspección

GCInterna_Corporativa00  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa00/spci

Escaneo: 7 webs, 100 listas/bibliotecas, 93 hallazgos (Alta 38; Media 55). Fuente: ScanReport_corporativa00-spci.xlsx.

Plantilla no admitida: 38 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 9. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 38. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 3. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Servicio de Recursos Económicos

GCInterna_Corporativa00  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa00/ServicioRecursosEconomicos

Escaneo: 1 webs, 28 listas/bibliotecas, 12 hallazgos (Alta 6; Media 6). Fuente: ScanReport_corporativa00-servicioRecursosEconomicos.xlsx.

Plantilla no admitida: 6 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 5. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Vista de lista por encima del umbral de 5.000 elementos: 1. Crear índices en columnas de filtro, filtrar vistas y particionar archivos/listas si procede. Probar consultas típicas y mantener el umbral del destino.

## Servicio de Territorio y Paisaje

GCInterna_Corporativa04  |  SP2013->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa04/espacioSOTU

Escaneo: 6 webs, 55 listas/bibliotecas, 192 hallazgos (Alta 28; Media 164). Fuente: ScanReport_corporativa04-espaciosotu.xlsx.

Plantilla no admitida: 28 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Archivo extraído / bloqueado (checkout): 155. Solicitar al propietario que publique o cancele el checkout, confirme la versión definitiva y vuelva a ejecutar el análisis/migración. No desbloquear sin validar el contenido.

Audiencia de destino habilitada: 6. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

Vista de lista por encima del umbral de 5.000 elementos: 2. Crear índices en columnas de filtro, filtrar vistas y particionar archivos/listas si procede. Probar consultas típicas y mantener el umbral del destino.

## Tráfico y Seguridad Vial

GCInterna_Interior  |  SP2013->SP2016->SE  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Interior/STRAF/TySV

Escaneo: 5 webs, 53 listas/bibliotecas, 28 hallazgos (Alta 26; Media 2). Fuente: ScanReport_interior-straf-tysv.xlsx.

Plantilla no admitida: 26 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 1. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

GCInterna_Corporativa03  |  SP2013->SP2016->SPO  |  https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa03/TribunalContratos

Escaneo: 2 webs, 33 listas/bibliotecas, 13 hallazgos (Alta 10; Media 3). Fuente: ScanReport_corporativa03-tribunalcontratos.xlsx.

Plantilla no admitida: 10 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Error al analizar flujos de trabajo: 2. Localizar propietario y definición del flujo; documentar disparadores, aprobaciones e integraciones. Reimplementar en una plataforma soportada (por ejemplo, Power Automate si el destino es SharePoint Online) y probar escenarios de éxito, rechazo, reintento y permisos.

Audiencia de destino habilitada: 1. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

## ámbito adicional: raíz PREGCInterna Corporativa02 (asociación pendiente)

Colección declarada en el informe: Corporativa02  |  URL de origen: https://pregcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa02  |  Confirmar vínculo con el ámbito productivo.

Escaneo: 1 webs, 30 listas/bibliotecas, 14 hallazgos (Alta 12; Media 2). Fuente: ScanReport_98cdbb40.xlsx.

Plantilla no admitida: 12 (Alta). Clasificar galerías técnicas frente a listas de negocio; aplicar el tratamiento específico de la sección 3.

Audiencia de destino habilitada: 2. Confirmar qué usuarios deben ver cada elemento. Reproducir la audiencia con grupos/permisos/reglas compatibles con el destino y validar visibilidad con cuentas de prueba; verificar que el contenido no se omita.

# 5. Sitios sin evaluación y plan de trabajo

Planificación Estratégica del Gobierno de Navarra (GCInterna_Corporativa03): URL no informada y sin ScanReport. Localizar propietario, URL y dependencias; incluir el sitio en el escaneo y confirmar la ruta de destino.

Presupuestos (GCInterna_Corporativa03): URL no informada y sin ScanReport. Localizar propietario, URL y dependencias; incluir el sitio en el escaneo y confirmar la ruta de destino.

Departamento Interior (GCInterna_Interior): URL no informada y sin ScanReport. Localizar propietario, URL y dependencias; incluir el sitio en el escaneo y confirmar la ruta de destino.

Cuadro Mando DGI (GCInterna_Interior): URL no informada y sin ScanReport. Localizar propietario, URL y dependencias; incluir el sitio en el escaneo y confirmar la ruta de destino.

Políticas Seguridad (GCInterna_Interior): URL no informada y sin ScanReport. Localizar propietario, URL y dependencias; incluir el sitio en el escaneo y confirmar la ruta de destino.

Bomberos: el inventario sí registra URL, pero no hay ScanReport propio. Ejecutar el escaneo y validar contenido, listas, flujos, personalizaciones y permisos.

## Secuencia recomendada

Completar responsables, URL, propósito, audiencia, retención y destino definitivo de los 27 sitios; resolver los seis sitios sin reporte.

Clasificar cada alerta de plantilla no admitida: lista/catálogo del sistema, lista de negocio, plantilla personalizada o artefacto obsoleto. Documentar decisión y propietario.

Resolver archivos extraídos y asegurar que los propietarios publiquen el contenido correcto antes del corte.

Levantar flujos con error, verificar la definición real y aprobar su sustitución/reconstrucción con pruebas de negocio.

Revisar audiencias, scripts, vistas, umbrales, dependencias de búsqueda, nombres inválidos y listas que el escáner no pudo leer.

Ejecutar piloto representativo por ruta de destino; comparar recuentos, versiones, metadatos, permisos, enlaces, formularios y procesos.

Definir ventana de congelación, carga inicial y delta, plan de reversa, comunicaciones y criterios de aceptación; dejar registrada la migración final en el inventario.

# 6. Fuentes y criterio de conteo

Fuentes: Inventario CGinterna.xlsx y los 22 archivos ScanReport*.xlsx presentes en la carpeta de trabajo. Cada ficha cita el nombre exacto del informe que la respalda. El archivo ScanReport_98cdbb40.xlsx se conserva como ámbito adicional, sin asociarlo a un sitio inventariado hasta confirmar su pertenencia.

El total de riesgos (1.970) corresponde a filas no vacías de InventoryReport_Risk: 1.226 altas y 744 medias. Los conteos por código de la sección 3 suman esos registros. Las señales del informe pueden solaparse por objeto y no equivalen a 1.970 incidencias independientes; se recomienda deduplicar por URL/objeto/código antes de asignar trabajo.